AIL PROJECT — COWORK BRIEFING

22B Labs · Agent Identity Layer · 2026-03-17

# 1. 이 프로젝트가 뭔가

22B Labs의 첫 번째 공개 프로젝트. AI 에이전트에게 주민등록증/인증서를 발급하는 시스템.

에이전트가 어디서든 자신의 신원(누구인지, 오너가 누구인지, 무엇을 할 수 있는지)을 증명할 수 있게 한다.

GitHub 레포: https://github.com/sinmb79/Agent-Identity-Layer

# 2. 핵심 개념 (이미 확정된 것)

## 에이전트 주민등록증 구성요소

| 주민등록번호 | AIL-2026-NNNNN (22B Labs 발급 고유번호) |
| --- | --- |
| 성명 | display_name (에이전트 이름) |
| 주소 (오너) | 오너 이메일/조직 — 자동 귀속 |
| 증명사진 | signal glyph (visual identity, 이미 demo 있음) |
| 지문 | 행동 패턴 해시 or 모델 fingerprint |
| 발급기관 도장 | 22B Labs 서명 (JWT) |
| 인증서 | signed JWT — 서드파티 검증 가능 |

## 오너 귀속 메커니즘

- 오너가 22B Labs에 1회 인증 (이메일/OAuth)

- 22B Labs가 오너에게 keypair 발급

- 에이전트 등록 시 오너 키로 서명 → 오너 정보 자동 귀속

- 에이전트가 자가 등록해도 오너 키 없이는 불가 → 책임 귀속 자동 해결

## 서드파티 검증 흐름

서드파티: POST /verify {credential}

22B Labs API: {valid: true, owner: 'boss@22blabs.com', scope: [...], issued: '2026-03-17'}

# 3. 마스터플랜 (3단계)

## Phase 1 — Credential 설계 (지금 할 것)

- 에이전트 credential JSON 스펙 확정

- 오너 키 위임 구조 설계

- JWT 형식 선택 및 서명 방식 결정

- signal glyph 생성 규칙 정의

- 행동 해시(지문) 산출 방식 정의

## Phase 2 — 발급 시스템

- 오너 등록 API: 이메일 인증 → keypair 발급

- 에이전트 등록 API: 오너 키 서명 → credential 발급

- 22B Labs 마스터 키 관리

- DB 스키마 설계

- 발급 번호 체계: AIL-YYYY-NNNNN

## Phase 3 — 검증 시스템

- 검증 API: POST /verify

- 공개키 엔드포인트 (오프라인 검증 지원)

- Python / JS SDK

- Revoke API

- 관리 대시보드

# 4. 현재 레포 상태

| spec/agent-identity-envelope.v0.md | 현재 JSON 스펙 초안 — 서명 없음, self_asserted 수준 |
| --- | --- |
| examples/*.json | 예시 envelope 파일들 |
| demo/index.html | signal glyph 시각화 데모 |
| scripts/validate-examples.mjs | 예시 유효성 검사 스크립트 |
| docs/threat-model.md | 위협 모델 문서 |

# 5. 지금 당장 해야 할 작업

Phase 1 시작: 현재 v0 스펙을 서명 가능한 Verifiable Credential 구조로 재설계

- spec/agent-identity-envelope.v1.md 작성 (JWT 기반 signed credential 구조)

- examples/ 에 signed credential 예시 추가

- docs/ 에 오너 귀속 메커니즘 설계 문서 추가

- README 업데이트 (주민등록증 비유 포함한 설명)

# 6. Non-goals (하지 않을 것)

- 블록체인/DID — 불필요한 복잡성

- KYC/법적 신원 — 범위 밖

- 무거운 PKI 표준 — v0에서는 JWT로 충분

- 에이전트가 진실을 말한다는 보장 — 신원 ≠ 진실성

이 문서는 Claude (claude.ai)가 오너와의 대화를 바탕으로 작성한 Cowork 인계 브리핑입니다.